**Отчет по Дорожной карте ОСИ**

**На 01.01.2023**

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры**

*(наименование учреждения)*

«**Ижемская межпоселенческая библиотечная система»**

*(наименование объекта)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Категории инвалидов** | **Срок исполнения** |  | **Примечание**  *(дата контроля*  *и результат)* |
| 1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ** | | | | | |
| 1\*\* | **Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 1 этап | Разработан:  -Порядок оказания ситуационной помощи и оказания услуг на дому с учетом спецификации отрасли и учреждения;  -Инструкция о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении помещений;  -Положение о порядке допуска собаки –поводыря;  - и другие. |  |
| 1.2 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)) | Все категории | 1 этап | Обеспечивается обучение и инструктаж специалистов учреждения. |  |
| 1.3 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | 1 этап | Обеспечивается доступная информация на сайте учреждения, издан информационный буклет об услугах для пользователей с ОВЗ. |  |
| 1.4 | **Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому)  -Доставка книг на дом с целью обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями на доступ к информации в соответствии с их читательскими потребностями и интересами |  | 1 этап | При обращении услуги оказываются |  |
| 1.5 | **Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате**  **-**Развитие официального сайта библиотечной системы, внедрение новых сервисов,(личный кабинет, удаленная запись пользователя, заказ литературы и т.д.);-Online-продление литературы;  -размещение в сети Интернет видеозаписей и видеотрансляций наиболее значимых событий и мероприятий библиотеки;  -на информационных стендах в библиотеках |  | 1 этап | При обращении оказываются услуги дистанционно.  Имеется доступ к базе данных «ЛитРес: Библиотека»  Размещение в сети Интернет видеозаписей и видеотрансляций наиболее значимых событий и мероприятий библиотеки-имеется |  |
| 1.6 | Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | 1 этап | На сайте имеется версия для слабовидящих. |  |
| 1. **СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ**   **и предоставляемым в нем услугам** | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности  (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап | В плане при условии капитального ремонта. |  |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/  капитального ремонта объекта  (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап | В плане при условии капитального ремонта |  |
| 3\*\* | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | 2 этап | Частично условия созданы в центральной библиотеке и в детской модельной библиотеке с. Ижма |  |
| 3.1 | **По территории объекта** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: | Все категории | 2019-2025гг. |  |  |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации:  кнопка вызова персонала, приемные устройства. | К,О, | 2019-2025гг | - |  |
| 3.2. | **По входу в здание** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы:  -Установка контрастной маркировки на дверях имеющих белую поверхность.  -корректировка контрасной маркировки на ступенях, перилах  -обустройство пандусов;  -обустройство перил и ограждений входных зонах и запасных выходах зданий;  -оборудование места прикрепления кнопки вызова | Все категории | 2019-2025гг | Обустроен пандусы в детской модельной библиотеке, в остальных библиотеках  в плане при условии капитального ремонта |  |
| 3.2.2 | Технические средства адаптации:  кнопка вызова персонала, приемные устройства | Все категории | 2этап  2019-2025гг. | В Центральной библиотеке, в детской модельной библиотеке, в Щельяюрской библиотеке ,филиал №15,16 имеются кнопки вызова, приемное устройство |  |
| 3.3 | **По путям движения в здании** |  |  |  | |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы:  -покраска лестничных маршей и площадок в соответствии с Техническим Регламентом  -обустройство перил в входных зонах | С,О, | 2019-2025гг. | В плане при условии капитального ремонта | |  |
| 3.3.2 | -мобильные пандусы  Занижение порогов внутри здания, расширение входной зоны | Все категории | 2019-2025гг | В плане при условии капитального ремонта | |  |
| 3.4 | **По зоне оказания услуг** |  |  |  | |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы:  Занижение порогов внутри здания, расширение входной зоны  -установка стендов с информацией о фондах;  -оборудование для посетителей с инвалидностью пользовательских мест с подключением сети интернет | Все категории | 2019-2025гг. | оборудование для посетителей с инвалидностью пользовательских мест с подключением сети интернет-доступны | |  |
| 3.4.2 | Организация обмена литературы для слабовидящих и рельефно-точечным шрифтам по ситеме Брайля, аудиокниг с библиотекой Луи Брайля г. Сыктывкар: | С | постоянно | При необходимости -есть возможность. | |  |
| 3.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  | |  |
| 3.5.1 | - Обустройство теплых санитарно-гигиенических комнат в библиотеках.  -Установка на санитарном оборудовании специальных поручней, крючков, информационных знаков | Все категории | 2019-2025гг. | Имеется в детской модельной библиотеке, в остальных библиотеках  в плане при условии капитального ремонта | |  |
| 3.6 | **По системе информации** –  -разработка системы навигации в помещениях библиотеки: размещение информационных знаков, пиктограм, предупреждающих табличек, указывающих направления движения;  -обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | Все категории |  | В плане при условии капитального ремонта | |  |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | постоянно | - | |  |
| 3.6.2 | Обеспечение доступа собаки-проводника на объект, организация для нее места ожидания. | С | постоянно | - | |  |
| 3.6.3 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятий | Все категории | 2019-2025гг. | В зданиях библиотеки Имеются пожарные сигнализации | |  |
| 3.7 | **По путям движения к объекту** |  |  |  | |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | 2 этап | - | |  |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 2 этап | - | |  |

Директор З.А.Канева